飞书黑客松 · 1小时MVP

灵感裁判官

AI头脑风暴评审与项目决策助手

|  | 一句话价值 输入多个创意，AI按统一标准评分、排名并生成MVP删减方案和60分钟执行计划。 |
| --- | --- |

| 文档类型 | 产品需求文档（PRD） |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0｜黑客松现场版 |
| 日期 | 2026年7月25日 |
| 产品状态 | 待搭建 / MVP |
| 适用对象 | 产品负责人、搭建人员、AI提示词负责人、测试与路演人员 |

核心原则：先完成闭环，再增加功能；先保证稳定，再追求炫酷。

内部参赛使用｜可直接用于开发、测试与路演

# 0. 执行摘要

|  | 产品定位 面向黑客松或团队头脑风暴场景，帮助成员在多个项目创意中快速做出有依据、可执行的选择。 |
| --- | --- |

“灵感裁判官”不是普通的AI打分器，而是一套固定的决策流程：把比赛约束、团队资源和创意方案一起输入，输出统一评分、推荐排序、风险分析、MVP功能删减以及立即可执行的时间计划。

## 本次MVP成功标准

• 用户可在一个页面中填写比赛条件并输入2—6个创意。

• 点击一次按钮后，系统可稳定输出排行榜、推荐项目、逐项理由和MVP建议。

• 评分结果能体现明显差异，分数合计正确，不出现所有方案都“高分”的情况。

• 负责人、时间、能力等信息不足时明确标记“信息不足”，不自行编造。

• 完整演示控制在90秒内，主流程不中断。

## 唯一主流程

|  | 输入 → 评审 → 决策 → 开工 填写比赛条件和创意 → AI统一评分与排名 → 给出推荐项目及反方意见 → 生成MVP与60分钟执行计划。 |
| --- | --- |

## 本次不做

• 用户登录、权限管理、数据库和历史记录。

• 飞书群消息自动读取、多维表格自动写入和成员实时协作。

• 多人投票、复杂可视化、项目模板市场和长期商业分析。

• 多轮对话式修改；本次只保证一次输入、一次输出的稳定闭环。

## 文档结构

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1—3 | 背景、目标、用户与场景 |
| 4—6 | 产品范围、流程与页面结构 |
| 7—9 | 功能需求、AI评审规则与数据结构 |
| 10—12 | 异常、安全、验收与测试 |
| 13—15 | 排期、路演、风险与上线清单 |

# 1. 项目背景与问题定义

## 1.1 背景

在头脑风暴和黑客松现场，团队通常能够快速产生多个创意，但真正困难的是在有限时间内完成选择。成员往往依据个人偏好、表达能力或职位影响力判断项目，容易出现讨论时间过长、功能范围过大、项目无法完成或演示价值不清晰等问题。

## 1.2 核心问题

| 问题 | 典型表现 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 缺少统一标准 | 每个人用不同维度评价同一创意 | 讨论无法收口 |
| 忽视时间约束 | 选择“看起来最强”而非“能做完”的项目 | 现场完成度低 |
| 决策缺少解释 | 只投票，不说明为什么选或不选 | 团队难以形成共识 |
| 范围不受控制 | 把长期愿景直接当作1小时MVP | 主流程无法跑通 |
| 演示意识不足 | 功能存在，但评委难以快速理解 | 价值无法被看见 |

## 1.3 产品机会

将“主观争论”转化为“统一评审框架”，让AI同时考虑用户价值、开发时间、团队资源、场景适配、展示效果和风险，再把评审结论直接转化为MVP和行动计划。

# 2. 产品目标与非目标

## 2.1 产品目标

1. 帮助团队在5分钟内完成多创意初筛与优先级排序。

2. 为每个分数提供简洁、具体、可讨论的理由，减少黑箱决策。

3. 将获胜创意自动收缩为可在规定时间内完成的MVP。

4. 给出可直接执行的分阶段计划，缩短“选题”到“开工”的距离。

5. 在现场演示中形成明显的输入—输出反差，体现AI价值。

## 2.2 非目标

• 不替代团队最终决策，AI结论只作为决策辅助。

• 不提供市场规模、财务回报等长期商业论证。

• 不保证跨行业的绝对客观评分；本版本只针对黑客松和快速立项。

• 不实现真实研发项目管理和任务跟踪。

## 2.3 关键产品原则

| 原则 | 解释 |
| --- | --- |
| 约束优先 | 必须根据规定时间、人数和场景评估，而不是只看创意本身。 |
| 理由优先 | 任何评分和推荐都需要给出可核验的简短理由。 |
| 不乱编 | 缺少关键信息时标记“信息不足”或“待确认”。 |
| 闭环优先 | 评审结束后必须产出MVP和行动计划。 |
| 可质疑 | 输出反方意见，避免AI推荐被当作绝对结论。 |

# 3. 用户与使用场景

## 3.1 核心用户

| 用户角色 | 核心诉求 | 使用时机 |
| --- | --- | --- |
| 黑客松团队负责人 | 快速收口选题、控制范围、安排分工 | 比赛开始后的前10分钟 |
| 产品/策划成员 | 比较创意价值，形成可说明的产品判断 | 头脑风暴结束后 |
| 开发/搭建成员 | 了解哪些功能必须做、哪些要删除 | 方案确定、准备开工时 |
| 路演负责人 | 获得清晰的产品价值和演示重点 | 完成MVP并准备路演时 |

## 3.2 典型场景

• 飞书黑客松：团队有5个创意、5名成员、60分钟，需要选择最适合现场完成的方案。

• 内部创新日：多个工作流改进创意需要统一初筛。

• 项目立项会：团队希望先用统一框架识别风险和MVP，再进入深入讨论。

• 头脑风暴收口：成员意见分散，需要明确共识、分歧和下一步。

## 3.3 使用前提

• 至少输入2个可区分的创意，每个创意建议包含名称和一句话说明。

• 明确开发时间、团队人数、应用场景和评价重点。

• 评审结果用于辅助讨论，不直接替代业务负责人或团队投票。

# 4. 产品范围与版本规划

## 4.1 MVP范围（本次必须完成）

| 模块 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 比赛条件 | 填写时间、人数、场景、评价重点 | P0 |
| 创意输入 | 输入2—6个创意，支持逐条或大文本框输入 | P0 |
| AI评审 | 按固定维度评分、排序并给出理由 | P0 |
| 推荐结论 | 突出推荐项目、综合分和推荐原因 | P0 |
| 逐项分析 | 展示优势、风险、保留功能和删除功能 | P0 |
| MVP方案 | 为排名第一的项目生成唯一主流程 | P0 |
| 执行计划 | 生成按阶段拆分的60分钟行动计划 | P0 |
| 反方意见 | 说明为什么可能不选第一名、何时选第二名 | P1 |
| 复制结果 | 一键复制评审结果，便于发送到飞书群 | P1 |

## 4.2 后续版本（只展示，不开发）

• 接入飞书群，自动收集成员创意。

• 将评分和投票结果写入飞书多维表格。

• 支持匿名提交、团队投票和AI评分融合。

• 保存历史评审，比较方案从创意到落地的变化。

• 支持“黑客松模式、产品立项模式、团队投票模式”等不同权重模板。

## 4.3 功能删减顺序

|  | 时间不够时这样删 先删除动画和详情展开 → 再删除复制功能和反方意见 → 保留输入、评审、排名、推荐、MVP和执行计划。 |
| --- | --- |

# 5. 核心流程与业务规则

## 5.1 用户主流程

1. 用户进入首页，看到产品定位和“开始创意评审”按钮。

2. 填写比赛条件：可用时间、团队人数、场景和评价重点。

3. 输入2—6个项目创意，每个创意至少包含名称。

4. 点击“AI开始评审”，系统检查输入是否完整。

5. 系统组织提示词并调用AI模型。

6. 系统解析返回结果，展示推荐项目、排行榜和逐项分析。

7. 用户查看排名第一项目的MVP、功能删减和执行计划。

8. 用户复制结果或直接据此开工。

## 5.2 核心业务规则

| 规则编号 | 规则 |
| --- | --- |
| BR-01 | 创意数量少于2个时不允许开始评审。 |
| BR-02 | 创意数量建议不超过6个；超过时提示先合并或分批评审。 |
| BR-03 | 评分必须结合时间、人数和场景，不得脱离约束单独评价。 |
| BR-04 | 每个项目综合分为六个维度得分之和，总分100。 |
| BR-05 | 同分时优先比较“规定时间内可实现性”，其次比较“用户价值”。 |
| BR-06 | 信息不足时不得推测团队能力或外部资源。 |
| BR-07 | 推荐项目必须同时输出反方意见和适用条件。 |
| BR-08 | 60分钟计划必须按用户输入的总时长自适应；本次默认60分钟。 |

# 6. 信息架构与页面设计

## 6.1 页面结构

| 页面 | 核心内容 | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| 首页/输入页 | 产品标题、比赛条件、创意列表 | 填写、添加创意、开始评审 |
| 加载状态 | AI正在评审、预计输出结构提示 | 等待或取消 |
| 结果页 | 冠军卡片、排行榜、逐项分析、MVP和计划 | 展开查看、复制结果、重新评审 |

## 6.2 结果页信息优先级

1. 冠军推荐卡：项目名称、综合分、推荐理由、结论标签。

2. 综合排行榜：排名、项目、综合分和一句话建议。

3. 逐项评分：六个维度分数和评分理由。

4. MVP建议：核心用户、痛点、输入、AI处理、输出、唯一主流程。

5. 功能删减：必须保留与暂不实现。

6. 60分钟计划与反方意见。

## 6.3 视觉要求

• 整体采用蓝白或蓝紫科技风，结果信息使用卡片分区，优先保证可读性和演示稳定。

• 第一名用奖杯或冠军标签突出，前三名可用金/银/铜序号；每个页面只突出一个主要动作。

• 错误和“信息不足”必须使用明确文字，不只依赖颜色；首页主按钮统一为“AI开始评审”。

# 7. 功能需求详述

## 7.1 比赛条件输入

| 项目 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 用户操作 | 填写可用时间、团队人数、应用场景和评价重点。 |
| 系统处理 | 校验必填项，将信息作为AI评审的硬约束。 |
| 输出结果 | 在评审请求中形成标准化背景信息。 |
| 异常处理 | 时间或人数为空时阻止提交；不合理数值提示用户检查。 |
| 验收点 | 所有条件可正确传入模型，并在结果理由中被引用。 |

## 7.2 创意录入

| 项目 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 用户操作 | 逐条填写创意名称和一句话描述；或在大文本框中按行输入。 |
| 系统处理 | 去除空行、编号和多余空格，识别创意边界。 |
| 输出结果 | 形成2—6个独立创意对象。 |
| 异常处理 | 少于2个不允许评审；创意过短时提示补充描述但允许继续。 |
| 验收点 | 创意名称和描述在结果页不丢失、不串行。 |

## 7.3 AI 统一评审

| 项目 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 用户操作 | 点击“AI开始评审”。 |
| 系统处理 | 拼接系统提示词、背景条件、创意列表和结构化输出要求；调用模型。 |
| 输出结果 | 返回推荐结论、排行榜、逐项分析、MVP、行动计划和反方意见。 |
| 异常处理 | 请求失败时显示重试；格式解析失败时回退为原始文本展示。 |
| 验收点 | 90%的测试输入可一次生成完整结构；综合分计算正确。 |

## 7.4 排行榜与推荐卡

| 项目 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 推荐卡 | 突出排名第一的项目名称、综合分、推荐原因和最终建议。 |
| 排行榜 | 至少展示排名、项目名称、综合分和一句话建议。 |
| 排序规则 | 综合分降序；同分按可实现性、用户价值依次排序。 |
| 交互 | 点击某项目可查看详细评分；时间不足时可直接平铺展示。 |
| 验收点 | 排名与综合分一致，第一名与推荐卡一致。 |

## 7.5 MVP与功能删减

| 项目 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 系统处理 | 仅针对排名第一项目生成MVP，不扩展长期愿景。 |
| 输出内容 | 核心用户、痛点、输入、AI处理、输出、唯一主流程、必须保留、暂不实现。 |
| 限制 | 必须结合可用时间和团队人数，不能出现明显超出约束的功能。 |
| 验收点 | MVP功能不超过7项，唯一主流程可在一句话中描述。 |

## 7.6 执行计划与结果复制

| 项目 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 执行计划 | 按阶段输出任务、责任方向和阶段目标；默认0—10、10—30、30—45、45—55、55—60分钟。 |
| 复制结果 | 复制推荐结论、排行榜、MVP和行动计划的纯文本版本。 |
| 异常处理 | 浏览器复制失败时提示用户手动选择文本。 |
| 验收点 | 复制内容结构完整，可直接粘贴至飞书群。 |

# 8. AI评审模型与提示词规则

## 8.1 评分维度与权重

| 维度 | 满分 | 评审问题 |
| --- | --- | --- |
| 用户价值 | 25 | 是否解决真实、高频、明确的问题？ |
| 规定时间内可实现性 | 25 | 在当前时间、人数和工具条件下能否完成核心闭环？ |
| 现场演示效果 | 20 | 是否容易在90秒内让评委看懂并记住？ |
| 场景适配度 | 15 | 是否符合飞书协作、沟通或办公场景？ |
| 创新性 | 10 | 相比常见工具是否有清晰差异化？ |
| 风险可控性 | 5 | 是否避免复杂接口、权限、外部数据和不稳定依赖？ |

## 8.2 评分行为约束

• 不能因为名称听起来高级而给高分。

• 评分理由必须包含具体约束，例如“60分钟内只需文本输入和AI输出”。

• 各方案得分应有合理差异，禁止机械地全部给80分以上。

• 创新性不能凌驾于用户价值和完成度。

• 评审信息不足时，可降低“可实现性”置信度，但不得虚构团队技能。

• 最终建议只能为：立即开发、缩小范围后开发、暂不建议开发。

## 8.3 核心系统提示词（开发版）

你是一名专业的黑客松项目评审官和产品经理。请根据比赛背景、团队资源和多个项目创意，按固定维度进行客观评估，并帮助团队选择最适合在规定时间内完成的方案。 规则： 1. 优先考虑真实用户价值、完成概率和演示效果。 2. 必须结合时间、人数和场景，不得脱离约束评分。 3. 每项评分必须给出具体理由；信息不足时明确标记，不得编造。 4. 评分之间要有合理差异；同分时优先比较可实现性，其次用户价值。 5. 推荐结果必须包含反方意见。 6. 输出推荐结论、排行榜、逐项分析、第一名项目的MVP、功能删减、执行计划与最终建议。

## 8.4 输出结构要求

1. 评审结论：推荐项目、综合分、100字内推荐理由、最终建议。

2. 综合排行榜：排名、六项分数、综合得分和一句话建议。

3. 逐项分析：核心价值、最大优势、最大风险、评分理由、保留功能、删除功能。

4. 第一名MVP：用户、痛点、输入、处理、输出、唯一主流程、暂不实现功能。

5. 执行计划：按用户总时长拆分阶段。

6. 反方意见：为什么不应选第一名；什么情况下应选第二名。

# 9. 数据结构与接口约定

## 9.1 前端输入数据

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| duration_minutes | number | 是 | 可用时间，默认60 |
| team_size | number | 是 | 团队人数 |
| scenario | string | 是 | 如“飞书黑客松” |
| evaluation_focus | string[] | 否 | 用户特别关注的维度 |
| ideas | array | 是 | 包含2—6个创意对象 |
| ideas[].name | string | 是 | 创意名称 |
| ideas[].description | string | 否 | 一句话描述 |

## 9.2 模型返回核心字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| recommended_project | 推荐项目名称、综合分、推荐原因、最终建议 |
| ranking[] | 排名、六维得分、总分、优势、风险 |
| mvp | 核心用户、痛点、输入、处理、输出、主流程、删减项 |
| execution_plan[] | 阶段时间、任务和阶段目标 |
| counter_argument | 反方意见及第二名适用条件 |

## 9.3 JSON解析规则

• 优先要求模型返回JSON；前端需容忍代码块包裹、中文标点和少量字段缺失。

• 每个项目总分可由前端重新计算，避免模型加总错误。

• 若JSON解析失败，保留原始文本作为降级展示，不让演示完全中断。

• 字段缺失时使用“未生成”占位，禁止页面空白或崩溃。

# 10. 状态、异常与降级策略

| 场景 | 系统行为 | 用户提示 |
| --- | --- | --- |
| 创意少于2个 | 阻止提交 | 请至少输入2个创意 |
| 创意超过6个 | 允许继续或提示分批 | 方案较多，建议先合并相似创意 |
| 描述过短 | 允许提交但标记信息不足 | 补充一句话描述可提高评审准确度 |
| 模型请求超时 | 保留用户输入，提供重试 | 评审暂时未完成，请重试 |
| 返回格式异常 | 尝试清洗与二次解析；失败则文本降级 | 已以文本方式展示结果 |
| 分数合计错误 | 前端重新计算总分并排序 | 无需向用户暴露技术错误 |
| 结果为空 | 展示预置示例或重试按钮 | 未获得有效结果，请重新评审 |
| 现场网络不稳定 | 使用提前生成的兜底结果 | 演示人员切换至预置案例 |

## 10.1 加载状态文案

• 正在理解比赛约束……

• 正在比较用户价值与完成概率……

• 正在生成MVP删减建议……

• 正在为推荐项目安排执行计划……

## 10.2 现场兜底

|  | 必须准备 保存一份成功结果截图和一份可直接展示的预生成结果。即使模型调用失败，也能完整讲清产品闭环。 |
| --- | --- |

# 11. 数据、安全与使用边界

## 11.1 数据范围

• MVP仅处理用户主动输入的比赛条件和创意文本。

• 不读取飞书群、联系人、文件或组织信息。

• 不保存历史评审；刷新页面后可清空数据。

## 11.2 隐私与内容边界

• 提示用户不要输入个人敏感信息、公司机密、未公开数据或客户信息。

• 若接入第三方模型，需明确输入可能被发送至模型服务。

• AI评分可能受到输入质量和模型偏差影响，不能作为绩效、晋升或人员评价依据。

• 不得用该工具评价个人能力；评审对象只能是创意或项目方案。

## 11.3 AI角色边界

| AI可以做 | AI不能做 |
| --- | --- |
| 建立统一评审框架并给出理由 | 替代团队负责人做最终决定 |
| 识别明显的时间、资源和演示风险 | 保证评分绝对客观或跨场景通用 |
| 根据约束删减MVP功能 | 虚构团队能力、资源和外部接口 |
| 生成执行建议和反方意见 | 把评分用于个人绩效或人事判断 |

# 12. 验收标准与测试清单

## 12.1 功能验收标准

| 编号 | 验收标准 |
| --- | --- |
| AC-01 | 输入2个及以上创意后可发起评审。 |
| AC-02 | 结果页正确展示一个推荐项目和完整排行榜。 |
| AC-03 | 每个项目都有六维分数，前端加总为100分以内。 |
| AC-04 | 排行榜按综合分降序，推荐项目与第一名一致。 |
| AC-05 | 第一名项目输出MVP、保留项、删除项和执行计划。 |
| AC-06 | 关键信息不足时出现“信息不足/待确认”，不出现虚构事实。 |
| AC-07 | 模型或解析失败时页面不崩溃，并提供文本降级或重试。 |
| AC-08 | 核心流程可在90秒内完整演示。 |
| AC-09 | 移动端或电脑浏览器中主要内容无明显遮挡、溢出。 |
| AC-10 | 复制结果后可在飞书中正常粘贴并保持基本结构。 |

## 12.2 测试场景

| 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 5个描述完整的黑客松创意 | 生成差异明显的评分和明确第一名 |
| 2个高度相似的创意 | 指出同质化，并依据可实现性和演示效果区分 |
| 创意只有名称没有描述 | 允许评审，但标记信息不足并降低置信度 |
| 包含明显超大范围项目 | 降低可实现性得分并建议缩小范围 |
| 包含简单但高频痛点项目 | 用户价值和可实现性得分较高 |
| 所有方案都很普通 | 仍给出相对排名，不夸大创新性 |
| 输入包含空行、序号和长文本 | 正确拆分创意，不出现空项目 |
| 模型返回Markdown而非JSON | 以降级文本展示或完成结构提取 |
| 网络中断 | 用户输入不丢失，可重试或切换预置结果 |

# 13. 1小时开发排期与团队分工

## 13.1 60分钟排期

| 时间 | 阶段目标 | 关键任务 |
| --- | --- | --- |
| 0—8分钟 | 锁定范围 | 确认唯一主流程、评分维度、输入输出；冻结P0功能 |
| 8—18分钟 | 提示词可用 | 完成提示词、JSON结构和5个测试创意；跑通一次模型输出 |
| 18—38分钟 | 页面跑通 | 完成输入页、调用逻辑、结果卡片和排行榜 |
| 38—48分钟 | 结果稳定 | 检查分数、排序、MVP和执行计划；修复解析问题 |
| 48—55分钟 | 视觉与兜底 | 冠军卡、基础美化、截图、预生成结果、复制功能 |
| 55—60分钟 | 排练上线 | 完整走一遍90秒演示，统一讲解口径 |

## 13.2 五人团队分工

| 角色 | 主要职责 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 冻结范围、主流程和验收标准 | PRD、功能优先级、现场决策 |
| 页面搭建 | 输入页、结果页、状态与样式 | 可操作小程序 |
| AI/提示词 | 评分逻辑、提示词和输出结构 | 稳定模型结果 |
| 测试/数据 | 准备创意案例、异常测试和兜底结果 | 测试记录、预生成结果 |
| 视觉/路演 | 命名、页面重点、演示稿和答辩 | 90秒路演与问答 |

## 13.3 开发决策规则

• 任何新增功能必须回答：是否直接提升90秒演示？若不能，暂不实现。

• 剩余20分钟时仍未跑通结果页，立即取消所有动画、详情展开和复制。

• 剩余10分钟时停止改提示词，只修阻断性问题并准备兜底。

• 任何成员发现主流程故障，可直接提出冻结视觉优化。

# 14. 演示方案与评委问答

## 14.1 推荐演示输入

| 创意 | 一句话描述 |
| --- | --- |
| AI会议行动官 | 将会议记录整理为结论、任务负责人和截止时间。 |
| AI群聊压缩器 | 从大量飞书群聊中提取重点、共识和待办。 |
| AI需求澄清官 | 将模糊需求转为用户场景、功能和验收标准。 |
| AI周报合成器 | 把零散工作记录整理成结构化周报。 |
| AI头脑风暴评审官 | 对多个创意评分、排名并生成MVP和执行计划。 |

## 14.2 90秒路演稿

0—20秒｜痛点：大家在头脑风暴时通常不缺创意，真正困难的是到底做哪一个。每个人都有偏好，讨论很久，最后选出的项目还可能做不完。

20—65秒｜演示：我们输入比赛时间、团队人数和多个项目创意。AI按用户价值、可实现性、演示效果、场景适配、创新性和风险进行统一评分，不只给排名，还说明为什么，并为第一名删减MVP、生成执行计划。

65—90秒｜价值：它不是替团队做决定，而是把主观争论变成有依据、可执行的项目选择。我们甚至用它评审了今天的创意，并决定开发它自己。

|  | 记忆点 我们用“灵感裁判官”，选出了“灵感裁判官”。 |
| --- | --- |

## 14.3 评委高频问题

| 问题 | 推荐回答 |
| --- | --- |
| AI评分会不会主观？ | 评分不是绝对结论，所以每项必须说明理由，并输出反方意见；工具的价值是统一讨论框架。 |
| 为什么不直接投票？ | 投票反映偏好，不能判断项目能否在规定时间完成；本工具把价值、难度和演示效果一起考虑。 |
| 和直接问大模型有什么区别？ | 我们把约束、评分权重、排名、MVP删减、反方意见和执行计划固化成完整流程。 |
| 后续如何与飞书结合？ | 可在群内收集创意、写入多维表格、融合匿名投票并沉淀历史决策。 |

# 15. 风险、应对与上线清单

## 15.1 关键风险

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 评分过于平均 | 缺少决策价值 | 提示词要求拉开差异，并加入排序规则与前端重算 |
| 输出太长 | 页面难读、路演超时 | 推荐理由限字，逐项分析折叠或只展示关键句 |
| 模型编造团队信息 | 可信度下降 | 系统规则明确“信息不足不推测” |
| JSON解析失败 | 结果页空白 | 文本降级展示和预生成兜底 |
| 项目像普通AI套壳 | 创新性被质疑 | 突出固定评审框架、MVP删减和执行计划闭环 |
| 现场网络不稳定 | 演示中断 | 保存截图、录屏或预置结果 |

## 15.2 上线前检查清单

☐ 首页标题、副标题和主按钮无错字。

☐ 默认示例已填充，现场可一键开始评审。

☐ 至少完成3轮不同输入测试。

☐ 第一名、排行榜和详细分析结果一致。

☐ 分数由前端重新加总，排序稳定。

☐ 网络失败、格式失败和空结果均有兜底。

☐ 预生成结果、截图或录屏已保存在本地。

☐ 演示账号、设备和浏览器均已提前打开。

☐ 90秒讲解至少完整排练1次。

☐ 团队成员统一一句话价值和最终记忆点。

## 15.3 最终上线判断

|  | 可以上线 主流程跑通、输出可信、页面不崩、90秒可讲清。 |
| --- | --- |

|  | 暂缓上线 仍存在无法评审、排行榜错误、结果空白或现场无兜底等阻断问题。 |
| --- | --- |

# 附录A：示例评审结果骨架

## A.1 冠军推荐卡

|  | 🏆 本轮推荐：AI群聊压缩器｜88分 与飞书场景高度匹配，输入输出反差明显，60分钟内可完成文本输入、AI提取和结构化结果展示。最终建议：立即开发。 |
| --- | --- |

## A.2 排行榜展示字段

| 排名 | 项目 | 综合分 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI群聊压缩器 | 88 | 立即开发 |
| 2 | AI头脑风暴评审官 | 85 | 适合现场展示 |
| 3 | AI需求澄清官 | 82 | 稳妥方案 |
| 4 | AI会议行动官 | 80 | 同类较多 |
| 5 | AI周报合成器 | 74 | 创新性偏弱 |

# 附录B：版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-25 | 形成黑客松现场版PRD，覆盖MVP、AI评分、测试、排期和路演。 |